CREATORNIVO

Мастер-досье проекта, полный аудит и дорожная карта

Сводка решений, реализованных исправлений, рисков, предложений и следующих задач

Версия 1.0  |  4 июля 2026

Назначение документа Сохранить в одном месте историю ключевых решений по Creatornivo, результаты полного аудита Codex, предложения владельца проекта, фактический статус Sandbox-платежей, перечень Live-блокеров и последовательность дальнейшей работы. Документ не содержит секретных ключей и не заменяет консультацию юриста или бухгалтера.

Внутренний рабочий документ. Не публиковать как юридическое заключение.

# Содержание

1. Как читать документ и текущий вердикт

2. Фактический профиль проекта и принятые решения владельца

3. Текущее состояние продукта

4. Безопасные лимиты генераций и usage accounting

5. Paddle Sandbox: реализованная платежная цепочка

6. Early Access и ценовая модель

7. Полный предрелизный аудит Codex

8. Публичные маршруты и страницы

9. Маркетинговые тексты и доверие

10. Terms, Privacy и Refund Policy

11. Mobile header, responsive и тема System

12. Auth, аккаунт и персональные данные

13. Операционная безопасность и инфраструктура

14. Resources / Guides: план раздела статей

15. Приоритетная дорожная карта до Early Access и Paddle Live

16. Контрольные чек-листы

17. Архив следующих заданий для Codex

18. Журнал решений и спорные вопросы

Обозначения статусов [DONE] уже реализовано и проверено; [BLOCKER] блокирует реальные платежи или создаёт высокий риск; [NEXT] следующая рекомендуемая задача; [REVIEW] требует решения владельца или специалиста; [INFO] справочная информация.

# 1. Как читать документ и текущий вердикт

Текущий вердикт Creatornivo уже имеет работоспособную техническую основу для ограниченного Sandbox Early Access. Регистрация, генерационный интерфейс, серверные лимиты, Paddle Sandbox checkout, webhook-активация Pro, Customer Portal, обновление способа оплаты и отмена продления протестированы. Для Paddle Live проект пока не готов из-за отсутствия refund/adjustment/chargeback lifecycle, неполного account/privacy workflow, отсутствия подтверждённого backup/restore и мониторинга, а также непроверенной Live-конфигурации.

[DONE] Sandbox checkout и Pro-активация работают.

[DONE] Generation limits и idempotency переработаны.

[DONE] Mobile header и публичный copy прошли полный локальный аудит.

[BLOCKER] Refund/adjustment/chargeback webhook logic отсутствует.

[BLOCKER] Paddle Live credentials, domain approval, Live webhook и Live Price IDs не проверены.

[NEXT] Password reset, rate limiting auth, deletion/export workflow ещё отсутствуют.

[REVIEW] Terms, Privacy и Refund Policy фактически улучшены, но не являются юридическим заключением.

Early Access Beta можно считать технически возможным только в Sandbox или в закрытом тестовом режиме. Перед реальными оплатами должен быть закрыт денежный lifecycle возвратов и определён операционный процесс поддержки.

Paddle Live нельзя включать только заменой ключей. Sandbox и Live полностью разделены по продуктам, ценам, API keys, client tokens, webhook secrets и покупателям.

Этот документ фиксирует состояние на дату версии. После крупных изменений его следует обновлять новой редакцией, а старую хранить как журнал решений.

# 2. Фактический профиль проекта и принятые решения владельца

| Параметр | Зафиксированное решение |
| --- | --- |
| Название | Creatornivo |
| Домен | https://www.creatornivo.com |
| Поддержка | support@creatornivo.com |
| Оператор | Независимый software-проект, управляемый физическим лицом в Украине |
| Юридический статус | Зарегистрированной компании, LLC, Inc. или ФОП на текущем этапе нет |
| Платежи | Paddle как Merchant of Record; продажи не отключать |
| Free | 5 генераций за UTC-день; до 10 сохранённых prompts; 8 core templates; GPT-4o mini |
| Pro | 100 генераций за UTC-месяц; unlimited saved prompts; все шаблоны; GPT-4o; export .md/.txt; email support |
| Стандартная цена Pro | $9.90/month |
| Early Access founding price | $4.90/month, доступна ограниченное время без выдуманного счётчика мест |
| Контент | Не использовать fake testimonials, fake ratings, fake counters и недоказуемые обещания |
| Статьи | Позднее добавить Resources / Guides по тематике реальных функций продукта |
| Публикация | Сначала закрыть критические риски, затем переходить в Paddle Live |

Принцип честного позиционирования Не скрывать, что это ранний независимый продукт. Не изображать несуществующую компанию, команду, офис или американскую юрисдикцию. Доверие должно строиться на рабочем продукте, прозрачных лимитах, реальной поддержке и честном описании Beta/Early Access.

# 3. Текущее состояние продукта

| Область | Состояние | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Главная и Pricing | Работают | Публичный copy очищен от fake scarcity и недоказуемых обещаний. |
| Регистрация / вход | Работают | Credentials auth; password hash bcrypt; нет reset и email verification. |
| Dashboard | Работает | Показывает план и серверный usage. |
| Templates | Работают | 15 templates, 8 Free. |
| Generate | Работает при наличии OpenAI API key | Без ключа возвращается 503 generation_disabled до reservation. |
| Library | Работает | Сохранение, поиск, просмотр, экспорт; удаления saved items нет. |
| Settings | Работает | Тема, профиль, subscription status, Customer Portal actions. |
| Onboarding tour | Работает | Исправлено позиционирование popup и мобильная видимость. |
| Paddle Sandbox | Работает | Checkout, webhook, Pro, receipt, portal, cancel at period end. |
| Stripe fallback | Legacy/нежелательно | Нужно явно зафиксировать провайдера перед Live. |
| Legal pages | Фактически улучшены | Нужна внешняя юридическая проверка. |
| Error/loading/404 | Framework default | Брендированные состояния отсутствуют. |
| Resources/Guides | Отсутствует | Есть согласованный план архитектуры и тем. |

Фактическое доказательство платежной цепочки В Sandbox успешно выполнена покупка Pro Monthly за $4.90 с VAT, получен Paddle receipt, webhook перевёл пользователя с Free на Pro, Customer Portal показал активную подписку, Update payment method и Cancel subscription работали. После отмены продления сайт сохранил Pro до конца оплаченного периода.

# 4. Безопасные лимиты генераций и usage accounting

Стабильный requestId. Клиент создаёт один UUID v4 на одну пользовательскую попытку и хранит его устойчиво; network retry использует тот же UUID.

Защита двойного клика. Синхронный inFlightRef не позволяет двум быстрым кликам отправить два fetch до React re-render.

Сервер требует requestId. Fallback randomUUID на сервере удалён; отсутствие или неверный UUID возвращает HTTP 400.

Idempotency по пользователю. Уникальность GenerationReservation составная: userId + requestId.

Duplicate request. Active duplicate возвращает generation_in_progress; completed - generation_already_completed; повторный OpenAI вызов не выполняется.

Reservation до провайдера. reserved создаётся до OpenAI; startedAt ставится непосредственно перед вызовом.

Quota semantics. Ошибка до startedAt не расходует квоту; ошибка или disconnect после startedAt расходует одну генерацию.

Expired reservation. Истёкшая reservation перестаёт блокировать concurrency; started reservation продолжает учитываться в квоте.

Usage source of truth. UI не увеличивает счётчик локально; после завершения запроса перечитывает серверный /api/ai/usage.

Demo fallback удалён. Отсутствующий OPENAI_API_KEY не создаёт Generation/Reservation и возвращает generation_disabled.

Free: 5 generations per UTC day Pro: 100 generations per UTC month Counted usage: status = completed OR startedAt IS NOT NULL Not counted: reserved without startedAt; failed before startedAt; validation/config/rate-limit rejection

| Проверка | Результат на момент внедрения |
| --- | --- |
| Prisma validate / generate | Успешно |
| Generation-limit tests | 46/46 на соответствующем этапе; затем общий набор расширялся |
| Все релевантные tests | До 59/59, затем интегрированы в общий набор |
| PostgreSQL Serializable | Нужна реальная проверка на test/Preview PostgreSQL |
| Production build | Код проходил TypeScript; локально неоднократно блокировался Google Fonts/Windows environment |

# 5. Paddle Sandbox: реализованная платежная цепочка

## 5.1 Что настроено и проверено

Авторизованный пользователь вызывает POST /api/paddle/checkout без передачи client-controlled userId, items или Price ID.

Сервер выбирает Early Access или standard Price ID из server configuration.

Создаётся PaddleCheckoutIntent, связанный с User; сервер создаёт Paddle Transaction и сохраняет transactionId.

Клиент открывает Paddle.Checkout.open({ transactionId, customer: { email } }).

Оплата в Sandbox проходит; Paddle отправляет receipt на billing email checkout.

Signed webhook связывает transaction/subscription с PaddleCheckoutIntent и User.

После subscription activation сервер переводит User.plan в Pro.

Settings показывает активную подписку и Customer Portal actions.

Update payment method открывает отдельную Paddle форму.

Cancel subscription планирует отмену в конце периода; Pro сохраняется до даты окончания.

| Компонент | Статус |
| --- | --- |
| PADDLE_API_KEY (Sandbox) | Настроен и проверен |
| NEXT_PUBLIC_PADDLE_CLIENT_TOKEN | Настроен; checkout открывается |
| PADDLE_WEBHOOK_SECRET | Настроен; signed webhook обрабатывается |
| Default payment link | Настроен после ошибки transaction_default_checkout_url_not_set |
| Early Access Price ID | Существует и выбирается сервером |
| Customer email prefill | Реализован; email не используется для ownership |
| Customer Portal | Update payment method и Cancel работают |
| Cancellation at period end | Проверена; plan остаётся Pro до конца периода |
| Refund/chargeback lifecycle | Не реализован - главный Live blocker |

Почему чек мог уйти на другой email До исправления Paddle Checkout не получал customer.email и отправлял receipt на адрес, введённый покупателем. Теперь email текущей сессии подставляется заранее. При этом безопасная привязка покупки остаётся через PaddleCheckoutIntent и transactionId, а не через email.

Обычная отмена и возврат - разные процессы Cancel subscription прекращает будущие списания и сохраняет доступ до конца оплаченного периода. Возврат текущего платежа оформляется отдельно через поддержку/Paddle и adjustments. Немедленная отмена - административная операция, а не обязательная self-service кнопка пользователя.

# 6. Early Access и ценовая модель

| Элемент | Правило |
| --- | --- |
| Standard price | $9.90/month |
| Founding price | $4.90/month |
| Когда показывать $4.90 | Когда настроен существующий PADDLE_EARLY_ACCESS_PRICE_ID |
| Fallback | $9.90, если Early Access Price ID отсутствует |
| Discount percent | 50, а не ошибочные 90 |
| Разрешённый текст | Early Access founding price - available for a limited time. |
| Запрещённый текст | first 50 users; 50 spots left; claim your spot; fake countdown; fake counter |
| Checkout | Price ID выбирается сервером; UI должен совпадать с фактической ценой Paddle |
| CTA guest | Sign in to get Pro - $4.90/mo |
| CTA Free user | Get Pro - $4.90/mo |

Причина временного исчезновения $4.90 Early Access availability ошибочно зависела от устаревшего spotsRemaining > 0. После удаления fake counter isAvailable становился false. Исправление отвязало availability от выдуманного количества мест и восстановило $4.90 при наличии реального Early Access Price ID.

# 7. Полный предрелизный аудит Codex

## 7.1 Риски по уровням

| Уровень | Проблема | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| CRITICAL | Refund, adjustment, chargeback webhooks отсутствуют | Главный денежный Live blocker. |
| CRITICAL | Нет подтверждённого backup/restore процесса | Dump создан вручную, но нужен регулярный процесс и restore drill. |
| CRITICAL | Paddle Live credentials/domain/webhook/Price IDs не проверены | Sandbox не доказывает Live readiness. |
| CRITICAL | Нет документированного account deletion/data request процесса | Privacy operational blocker. |
| CRITICAL | Production build не завершался в локальной среде | Нужен успешный CI/Vercel build. |
| HIGH | Нет password reset/change password | Пользователь может потерять доступ. |
| HIGH | Нет email verification | Риск неверных/чужих адресов. |
| HIGH | Нет login/register rate limiting | Риск brute force/abuse. |
| HIGH | Нет production error monitoring/webhook alerts | Сбои могут остаться незамеченными. |
| HIGH | Нет self-service account deletion/data export | Можно временно сделать verified support workflow. |
| HIGH | Support mailbox deliverability не проверена | Нужно send/receive/spam/deliverability test. |
| HIGH | Legal governing law/liability/indemnity/withdrawal требуют специалиста | Тексты улучшены, но owner/legal review обязателен. |
| HIGH | Нет глобального OpenAI spend limit | Per-user quotas не ограничивают общий бюджет. |
| MEDIUM | Нет явного Paddle cancel UI state | После scheduled cancellation кнопку лучше заменить на manage/resume. |
| MEDIUM | Нет branded error/loading/not-found | UX и доверие. |
| MEDIUM | Формы: нет visibility/max length/network handling | Auth UX hardening. |
| MEDIUM | Email не нормализуется | Trim/lowercase и unique behavior. |
| LOW | README шаблонный | Внутренняя документация. |
| LOW | Resources/Guides отсутствует | Не блокирует продажи. |
| LOW | Deprecated middleware convention | Перевести на proxy в отдельной задаче. |

# 8. Публичные маршруты и страницы

| Route | Доступ | Назначение | Ключевой риск |
| --- | --- | --- | --- |
| / | Public | Product, templates, pricing, registration | Copy corrected; mobile/visual review. |
| /pricing | Public/session-aware | Free signup, Paddle checkout, Settings | Live environment not verified. |
| /login | Public | Credentials login | No reset, visibility, auth rate limit. |
| /register | Public | Account creation | No email verification/rate limit/max lengths. |
| /terms | Public | Terms of Service | Owner/legal review required. |
| /privacy | Public | Privacy Policy | Retention/transfers/DSR process. |
| /refund-policy | Public | Refund request instructions | Automation absent; critical for Live. |
| /dashboard | Protected | Account overview | Responsive long text fixed. |
| /templates | Protected | Browse templates | Copy corrected. |
| /generate | Protected | AI generation | Server quota works; global spend cap absent. |
| /library | Protected | Saved content | No saved-item deletion. |
| /library/[id] | Protected | Copy/export/regenerate | No deletion. |
| /settings | Protected | Theme/profile/subscription | No password/account/data controls. |
| /admin | Admin | Internal overview | Coming-soon analytics; access protected. |
| /admin/templates/... | Admin | Template CRUD | Admin protected. |
| Onboarding overlay | Protected overlay | Six-step tour | Mobile positioning fixed. |
| 404/loading/error | Framework default | Error states | No branded states. |
| /settings?checkout=success | Protected state | Pending/active post-checkout | Post-checkout logic fixed. |
| Checkout cancel | Paddle overlay close | Return without purchase | No dedicated message. |

# 9. Маркетинговые тексты и доверие

## 9.1 Удалённые или заменённые утверждения

| Удалено/заменено | Почему | Безопасная альтернатива |
| --- | --- | --- |
| Ship content 10x faster | Недоказуемая цифра | Create content faster with reusable AI workflows |
| proven AI prompts | Нет доказательной базы | structured / reusable prompts |
| battle-tested prompts | Нет подтверждённых тестов | structured templates |
| publish-ready copy | AI output требует проверки | editable AI-generated draft |
| Under a minute / Generate in seconds | Нет гарантированного SLA | real-time streaming / generate and review |
| Fake Sarah/Acme testimonial | Вымышленный social proof | Product feature explanation |
| first 50 users / spots left | Глобальное место не резервировалось честно | available for a limited time |
| Secure checkout | Слишком широкое обещание | Checkout powered by Paddle |
| Priority support | Фактически email support | Email support |
| Unlock unlimited power | Pro не unlimited generations | 100 generations per month |
| GPT-4o priority models | Priority не подтверждён | GPT-4o generation |

Сохранённые подтверждённые утверждения: 15 templates; 8 Free; Free 5/day и 10 saved; Pro 100/month и unlimited saved; GPT-4o mini/GPT-4o; .md/.txt export; streaming; Paddle Merchant of Record; email support.

Главный принцип: не использовать слово secure как абсолютную гарантию, не обещать скорость, экономию часов, конверсию или результаты без измерений.

Early Access: ценность строится на founding price, а не на выдуманном количестве мест.

# 10. Terms, Privacy и Refund Policy

## 10.1 Terms of Service

Оператор описан как независимый проект физического лица в Украине.

Удалены Delaware, officers, directors, employees и впечатление несуществующей корпорации.

Удалены OAuth/team/enterprise claims, которых нет.

Платёжные статусы и cancellation приведены к Paddle behavior.

Сохранены обязательные consumer rights.

Текущая формулировка governing law: laws of Ukraine / competent courts of Ukraine - требует юридической проверки.

Требуют решения владельца/юриста: liability cap $100, indemnification, возраст 16+, withdrawal rights для digital service.

## 10.2 Privacy Policy

Фактически хранятся optional name, email, password hash, session/auth data, prompts, generated results, model/token usage, generation reservations, saved prompts, Paddle identifiers, onboarding completion.

Theme и часть onboarding state могут храниться в localStorage.

Удалены несуществующий avatar UI, Google/GitHub OAuth, feature analytics и неподтверждённый полный IP/device logging.

Не заявляется наличие SCC/DPA без подтверждения.

Account deletion и personal-data export пока доступны только через support; готового endpoint/admin workflow нет.

Нужно документировать retention и backup periods поставщиков.

Запросы GDPR/DSR создают реальную операционную обязанность отвечать и идентифицировать заявителя.

## 10.3 Refund Policy

Сохранена 14-day guarantee как owner-sensitive обязательство.

Удалено обещание автоматического cancel/downgrade после approved refund.

Указано, что refund проводится Paddle, а доступ меняется отдельно после подтверждения.

Убрано обещание review за 3-5 дней и привязка eligibility к billing email.

Убраны недостижимые/непроверяемые usage thresholds, если сервер не хранит соответствующий показатель.

Главный разрыв: код не обрабатывает adjustment.created/updated, approved/rejected, full/partial refund, chargeback/dispute и adjustment ID.

Юридическая оговорка Фактические исправления снижают риск ложных заявлений, но документ не подтверждает юридическую корректность Terms, Privacy или Refund Policy. До реальных платежей желательно получить точечную проверку украинского юриста по применимому праву, consumer withdrawal, liability, privacy requests и налоговому статусу.

# 11. Mobile header, responsive и тема System

## 11.1 Что было сломано

На узком экране navigation не помещалась, Sign out переносился, banner и основной контент выходили за viewport.

Theme control занимал слишком много места.

Отсутствовало компактное mobile menu для guest/auth состояний.

## 11.2 Реализованный mobile header

На ширине меньше lg: логотип, компактная theme-кнопка, burger.

Guest menu: Product, How it works, Pricing, Sign in, Get started.

Auth menu: Product, How it works, Pricing, Dashboard, Account, Sign out.

Escape и click on backdrop закрывают меню.

Body scroll блокируется, первый пункт получает focus.

Добавлены aria-expanded, aria-controls, aria-label и focus rings.

Menu ограничено 100dvh и прокручивается.

Footer переносит legal links; sidebar ограничен viewport; protected main получает min-w-0.

Длинные имя/email безопасно переносятся; Early Access banner допускает перенос.

Что означает System System - use device setting. В этом режиме сайт следует системной теме через prefers-color-scheme: если Windows/телефон использует dark mode, сайт становится тёмным; при light mode - светлым. Выбор хранится в localStorage. На mobile control циклически переключает Light -> Dark -> System.

| Размер/сценарий | Что проверить вручную |
| --- | --- |
| 320x568 | Нет horizontal scroll; burger и CTA видимы. |
| 375x667 / 390x844 | Menu помещается, banner переносится. |
| 412x915 | Auth menu, длинный email, Settings. |
| 768x1024 | Переход tablet/desktop без наложений. |
| Zoom 125% | Header, onboarding popup, Pricing. |
| Guest | Sign in/Get started, закрытие по Escape/backdrop. |
| Authenticated | Dashboard/Account/Sign out, session не меняется. |
| Theme | Light, Dark, System; persistence after refresh. |

# 12. Auth, аккаунт и персональные данные

| Функция | Состояние | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Email/password login | Есть | - |
| Password min 8 | Есть | - |
| Duplicate email 409 | Есть | - |
| Loading/disabled submit | Есть | - |
| Safe internal callback URL | Есть | - |
| Forgot/reset password | Нет | Высокий |
| Change password | Нет | Высокий |
| Email verification | Нет | Высокий для публичной beta |
| Password visibility | Нет | Средний |
| Account deletion | Нет; support text | Критический privacy operation |
| Personal-data export | Нет; content export не равен DSR | Критический/High |
| Login/register rate limiting | Нет | Высокий |
| Input max lengths | Нет | Средний |
| Email trim/lowercase | Нет | Средний |
| Network-error handling forms | Неполное | Средний |
| Delete saved prompts/history | Нет | High privacy UX |

# 13. Операционная безопасность и инфраструктура

| Область | Текущее состояние | Минимум перед Live |
| --- | --- | --- |
| Database backup | Ручной pg_dump создан | Регулярный schedule + offsite copy + restore drill |
| Supabase backups | Free plan без scheduled backups | Собственный процесс обязателен |
| RLS/Data API | Data API отключён; приложение использует Prisma | Проверять после схемных изменений |
| Webhook security | HMAC/raw body/timing-safe/event id есть | Timestamp freshness и alerting желательно |
| Error monitoring | Нет | Server/webhook alerts без утечки prompts |
| OpenAI spend | Per-user quota есть | Daily/monthly global circuit breaker/budget alert |
| Auth abuse | Generation защищена; auth нет | IP/account rate limit |
| Secrets | Vercel env; раскрытый ключ был отозван | Rotation runbook; не показывать в screenshots |
| Canonical hostname | www, apex 308 для GET/HEAD | Проверить Vercel domains/callbacks |
| Support mailbox | Создан | Тест send/receive/reply/spam/deliverability |
| Production build | Локально мешали EPERM/Google Fonts | CI/Vercel Ready обязателен |
| Next.js middleware | Deprecated convention warning | Отдельно перейти на proxy |
| Legacy Stripe | Может включиться при неполной Paddle config | Перед Live явно зафиксировать Paddle |

Backup, который уже был сделан С помощью PostgreSQL 18 pg_dump был создан custom-format dump Supabase public schema. pg_restore --list подтвердил читаемый архив и наличие ключевых таблиц. Это хороший разовый снимок, но не заменяет регулярный backup/restore process.

# 14. Resources / Guides: план раздела статей

/resources - статический индекс.

/resources/[slug] - Server Components, typed local content records на первом этапе без CMS.

SEO: generateStaticParams, generateMetadata, canonical, sitemap integration, Article JSON-LD только с реальным owner-approved author/byline.

Поля: title, description, category, slug, publishedAt, updatedAt, reviewedByOwner.

Перелинковка: templates, generate, library, pricing.

Качество: каждая статья проходит ручную редакторскую проверку; без fake stats и обещаний результатов.

Категории

AI Prompting

Social Media Content

Email Marketing

SEO & Blogging

Video Scripts

Content Workflows

Creator Productivity

How to turn a rough idea into an editable AI draft

Building a reusable LinkedIn post workflow

Structuring an X thread with a template

Drafting a newsletter from a content brief

Writing a cold-email first draft responsibly

Creating a blog outline with structured inputs

Drafting SEO titles and meta descriptions

Planning a YouTube script with reusable sections

Creating short-form video script drafts

Drafting landing-page sections without fake social proof

Keeping tone consistent across projects

Reviewing AI-generated content before publishing

Saving and organizing useful prompt outputs

Free versus Pro workflows in Creatornivo

Exporting reviewed content to Markdown and text

Приоритет Resources Раздел полезен для доверия, onboarding и SEO, но не должен отвлекать от refund lifecycle, auth recovery, privacy operations, backups и Paddle Live readiness. Рекомендуемый старт после закрытия критических блокеров - 3-5 качественных статей.

# 15. Приоритетная дорожная карта до Early Access и Paddle Live

| Этап | Задача | Результат | Live blocker |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Опубликовать и визуально проверить audit/mobile/copy changes | Vercel Ready, mobile QA, $4.90 displayed | Да: build |
| 1 | Refund/adjustment/chargeback lifecycle | Approved full refund/revocation, partial/rejected handling, idempotency | Да |
| 2 | Password reset + auth rate limiting | Пользователь восстанавливает доступ; brute-force protection | Да/High |
| 3 | Account deletion + personal-data export support workflow | Проверяемая DSR/runbook, identity verification | Да |
| 4 | Backups + restore drill | Регулярные dumps и проверенное восстановление | Да |
| 5 | Monitoring + global OpenAI budget | Alerts и защита от неожиданных расходов | Да/High |
| 6 | Legal owner review | Решены governing law, withdrawal, liability, privacy timing | Да для уверенного Live |
| 7 | Paddle Live onboarding | Domain approval, Live product/price/keys/webhook/default link | Да |
| 8 | Одна контролируемая Live purchase/refund test | End-to-end validation малыми деньгами | Да перед широким запуском |
| 9 | Resources/Guides MVP | 3-5 owner-reviewed articles | Нет |
| 10 | Branded error/loading/not-found + UX polish | Доверие и завершённость | Нет |

Рекомендуемый ближайший шаг Не смешивать денежную логику с визуальными правками. Следующая отдельная задача Codex - refund / adjustment / chargeback lifecycle. После неё - password reset и auth rate limiting.

# 16. Контрольные чек-листы

## 16.1 Перед каждым push

git status --short: понять tracked/untracked изменения.

git diff --check и git diff --cached --check.

Проверить, что .env, keys, dumps и screenshots с секретами не staged.

TypeScript, lint изменённых файлов, релевантные tests.

Проверить публичные тексты на старые строки и fake claims.

Собрать логичный commit; не использовать git add . без осознанной проверки.

После push дождаться Vercel Ready и проверить production вручную.

## 16.2 Sandbox payment regression

Guest Pricing показывает $4.90 и зачёркнутые $9.90 при Early Access ID.

Free user CTA открывает Paddle Test Mode checkout.

Email prefilling соответствует session user.

Test payment проходит, receipt приходит.

Webhook переводит User.plan в Pro.

Settings показывает active subscription.

Update payment method открывает отдельный action.

Cancel subscription планирует cancellation at period end; Pro сохраняется.

Duplicate checkout не создаёт две live Transactions.

Без Paddle/OpenAI configuration возвращаются понятные безопасные errors.

## 16.3 Перед Paddle Live

Paddle account/identity verification завершена.

Website/domain одобрен.

Созданы Live Product и Live Price IDs.

Созданы отдельные Live API key, client token, webhook secret.

Настроены Live webhook destination и default payment link.

Production env не содержит смешанных Sandbox/Live значений.

Refund/chargeback handlers работают и тестированы.

Support и refund process реально исполняемы.

Backups и monitoring активны.

Одна контролируемая реальная покупка и возврат проверены.

# 17. Архив следующих заданий для Codex

## 17.1 Критический следующий prompt: refunds / adjustments / chargebacks

Работай только с локальным проектом: F:\creatornivo Цель: реализовать безопасный Paddle refund/adjustment/chargeback lifecycle перед Live. Ограничения: не менять цены, Price IDs, checkout ownership, .env, auth, generation limits; не применять миграцию без отдельного подтверждения; не подключаться к production DB в тестах; не делать commit/push/deploy. Нужно: - обработать adjustment.created и adjustment.updated; - сохранять adjustment ID и transaction ID с idempotency; - различать pending_approval, approved, rejected; - различать full и partial refund; - approved full refund: снять Pro или отменить/ограничить access по явно выбранному правилу; - partial refund: не снимать Pro автоматически без отдельного правила; - rejected: ничего не менять; - chargeback/dispute: безопасно снять или приостановить Pro и сохранить reason/status; - duplicate/out-of-order webhooks не должны повторно менять доступ; - неизвестный adjustment не должен быть привязан к чужому User; - добавить audit logging без секретов и prompt content; - согласовать публичную Refund Policy с фактическим поведением. Тесты: full approved, partial approved, rejected, pending->approved, chargeback, duplicate event, stale event, unknown transaction, refund after canceled subscription, transaction/subscription ownership. В отчёте: exact lifecycle, changed files/schema/migration, tests, unresolved policy decisions. После отчёта остановиться.

## 17.2 Auth hardening

Forgot/reset password с одноразовым токеном, сроком действия и безопасным email flow.

Change password для авторизованного пользователя.

Rate limiting login/register/reset по IP и account identifier.

Email trim/lowercase, max lengths, password visibility, network error UX.

Не добавлять OAuth без отдельного решения.

Email verification - отдельная задача после reset или вместе при готовой mail infrastructure.

## 17.3 Account deletion и data requests

Сначала спроектировать verified support workflow без self-service endpoint.

Определить, какие данные экспортируются: profile, subscriptions, prompts, generations, saved items, timestamps.

Определить deletion/anonymization с Paddle и финансовыми retention obligations.

Создать internal runbook, шаблоны писем, identity verification и журнал выполнения.

После стабилизации решить, нужен ли self-service Delete account.

## 17.4 Backup / monitoring / spend protection

Автоматический pg_dump public schema по расписанию, шифрование/доступ, retention и offsite copy.

Restore drill на отдельной test DB без production overwrite.

Alerts: failed webhooks, repeated 5xx, checkout failures, auth abuse.

Не логировать API keys, cookies, full prompts и generated content.

Global OpenAI daily/monthly budget breaker и owner alert.

## 17.5 Resources MVP

Создать /resources и /resources/[slug] без CMS.

Начать с 3-5 статей из согласованного списка.

Owner-reviewed content, canonical, sitemap, metadata и honest Article JSON-LD.

Не использовать fake author, fake stats или AI content без ручной проверки.

# 18. Журнал решений и спорные вопросы

| Решение/вопрос | Зафиксированное состояние |
| --- | --- |
| Продавать сейчас или отключить подписки | Не отключать. Sandbox работает; Live только после блокеров. |
| Нужна ли компания/ФОП в текстах | Не придумывать компанию. Оператор - физическое лицо в Украине. Налоговый статус решается отдельно. |
| Первые 50 мест | Убрано как недостоверное; founding price доступна ограниченное время. |
| Early Access price | Сохранить $4.90; standard $9.90. |
| System theme | Следует theme устройства; сохранить с понятным label. |
| Отмена подписки | Self-service at period end; доступ до конца периода. |
| Возврат | Отдельный request/process; не равен cancellation. |
| Немедленная отмена | Administrative operation; не обязательна пользователю. |
| Receipt email | Prefill session email, но billing email может быть изменён; ownership не по email. |
| 14-day guarantee | Оставлена как owner obligation; требуется операционная и legal проверка. |
| Governing law Ukraine | Текущая рабочая формулировка, требует юриста. |
| Resources | Делать после критических financial/auth/ops задач. |
| Production build | Окончательное доказательство - Vercel Ready и ручной smoke test. |
| Live launch | После refund lifecycle, account/privacy operations, backup/monitoring, Live Paddle setup. |

Как обновлять это досье После каждого крупного этапа сохранять новую версию с датой и кратким changelog: что закрыто, какие решения изменились, какие Live blockers остались. Старые версии не перезаписывать - они помогают восстановить историю проекта.

# Приложение A. Ключевые файлы, затронутые аудитом

Header/responsive: src/components/layout/header.tsx; footer.tsx; sidebar.tsx; protected/layout.tsx; settings/page.tsx; templates/page.tsx; stats-card.tsx; page-header.tsx.

Theme: src/components/ui/theme-toggle.tsx; src/config/theme.ts.

Public copy: hero-section.tsx; explore-templates-section.tsx; how-it-works-section.tsx; showcase-section.tsx; social-proof-section.tsx; featured-templates.ts; onboarding.ts; pricing-display.ts.

Early Access/Pricing: early-access-banner.tsx; pricing-section.tsx; pro-plan-pricing.tsx; upgrade-button.tsx; src/config/early-access.ts; /api/early-access/status; pricing/page.tsx.

Legal: src/config/legal/terms-of-service.ts; privacy-policy.ts; refund-policy.ts.

Generation limits: prisma/schema.prisma; migration generation_reservations; usage-service.ts; generate route; usage route; provider.ts; generate-workspace.tsx; usage-banner.tsx; plan/limits config; generation-limit tests.

Paddle: checkout route; portal route; webhook route; checkout-service.ts; subscription-service.ts; use-paddle-checkout.ts; subscription-manager.tsx; Paddle tests; checkout intent migration.

Tests created/updated: legal-copy.test.ts; public-copy.test.ts; responsive-header.test.ts; early-access-status.test.ts; post-checkout-ui.test.ts; paddle-checkout.test.ts; paddle-webhook.test.ts; generation-limits.test.ts.

# Приложение B. Что не должно попадать в репозиторий или отчёты

.env и реальные API keys/client tokens/webhook secrets.

DATABASE_URL и полные Supabase credentials.

Auth cookies, session tokens, password hashes и reset tokens.

Полные Paddle customer/subscription/transaction IDs в публичных screenshots.

Backup dump-файлы, если репозиторий публичный.

Prompt/generated content пользователей в logs или monitoring.

Личный адрес, ИНН и документы владельца без осознанной необходимости.